# 第三章  项目需求

一、项目概况：

1、项目名称：北港街道大气污染防治项目

2、项目地点：钟楼区北港街道

3、项目内容：本项目为北港街道大气污染防治项目，主要包括北港街道全域范围内秸秆禁烧、防尘网覆盖、日常巡查、散乱污专项整治等内容及招标文件内要求的其他所有相关内容。

4、服务期限：三年。合同一年一签，一年服务期满前经采购单位综合评定为合格的，可再续签下一年合同，服务总期限不超过三年。评定为不合格的，服务终止且不再续签合同。

二、服务内容：

为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以习近平生态文明思想为指引，决胜全面建成小康社会，全面加强生态环境保护，打好蓝天保卫战，确保完成年度目标任务。主要内容有：

- 秸秆禁烧。进一步贯彻落实大气污染综合治理要求，切实做好街道的秸秆禁烧等大气污染防治工作，为从源头控制，形成秸秆禁烧常态化工作机制。重点抓好夏收和秋收两个关键节点的秸秆露天燃烧巡查，力争做到“不着一把火，不冒一处烟”。对问题点位的秸秆、枯草、垃圾等易燃物质通过挖掘机及人工进行统一收集清理、处置。此项工作人员配置不得少于20人。

- 防尘网覆盖。针对市、区大气办及相关部门督查巡查问题、交叉互查曝光问题进行整改。对闲置地块枯草、垃圾通过挖掘机及人工进行清理、处置，对裸露地块进行防尘网覆盖。此项工作人员配置不得少于20人。

- 日常巡查。切实做好街道全域范围内的大气污染防治工作，结合街道无村委的实际情况，针对大气污染防治要求开展日常巡查工作，主要巡查范围包括闲置地块、“散乱污”点位等。此项工作人员配置不得少于10人。

- 散乱污专项整治。为着力解决“散乱污”企业（作坊）数量多、能耗大、污染大、生产粗放等突出问题，严厉打击各类违法违规行为，提升生态文明建设和环境保护水平，改善辖区内空气环境质量，对辖区内“散乱污”企业（作坊）做到“两断三清”，根据推进情况联合相关部门进行强制拆除、清理。此项工作人员配置不得少于20人。

具体工作服从采购单位安排，人员设备、车辆可重复，但需专业人员指导、培训具备专业技术后上岗。

三、服务要求：

1、工作时间：一切听从采购单位指挥安排，随叫随到，随到随做。

- 2、服务期内，对本项目工作量作出无条件响应并接受采购单位及相关管理部门的考核，未按要求服务的，接受并承担相关考核罚款。

- 3、服从采购单位的调配、管理，积极参加采购人组织的会议和活动，按采购单位要求及时上报资料数据，不得迟报、漏报、误报、瞒报。

四、服务设备、设施相关要求：

1、供应商必须配备履带式推土机及履带式单斗挖掘机（液压）（车辆都应含驾驶员），对应处理的垃圾及时进行清运。以上设备为供应商自有或租赁均可。

服务期间，成交供应商的作业车辆出现交通安全事故或其他安全事故，或其工作人员发生经济纠纷、安全责任事故或意外事故，由此产生的一切经济损失和法律责任由成交供应商负责

2、垃圾最终消纳处置场所由供应商自行解决。

供应商自备的上述消纳场所等必须符合城管、环保等部门要求，因供应商违规违法处置垃圾并造成不良影响的，由此产生的一切责任由供应商承担。情节严重的，采购单位有权无条件终止与供应商的合作。

五、服务清单及全费用综合单价限价：

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 全费用综合单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气污染防治日常巡查人工费（包含车辆费用） | 个（工日） | 342 |
| 2 | 秸秆禁烧巡查人工费 | 个（工日） | 342 |
| 3 | 秸秆收集清理人工费（包含装袋及耗材） | 个（工日） | 342 |
| 4 | 防尘网覆盖人工费 | 个（工日） | 342 |
| 5 | 防尘网覆盖（含不低于3针防尘网） | 平方米 | 3.15 |
| 6 | 除草人工费（含无毒、无害、易挥发、无残留除草剂） | 个（工日） | 342 |
| 7 | 散乱污清理、搬运、拆除人工费（包含装袋及耗材） | 个（工日） | 342 |
| 8 | 水电工人工费 | 个（工日） | 360 |
| 9 | 秸秆运输自卸货车（含车辆、驾驶员等所有费用） （荷载不低于8吨） | 车 | 720 |
| 10 | 杂物、垃圾等运输费（包含装袋及耗材）（每车按不低于8m³计，运距自行考虑）（含车辆、驾驶员等所有费用） | 车 | 720 |
| 11 | 车轮式推土机（含车辆、驾驶员等所有费用） | 小时 | 180 |
| 12 | 车轮式铲车（功率不低于75KW） （含车辆、驾驶员等所有费用） | 小时 | 252 |
| 13 | 车轮式推土机（功率不低于90KW） （含车辆、驾驶员等所有费用） | 小时 | 270 |
| 14 | 车轮式铲车（功率不低于105KW） （含车辆、驾驶员等所有费用） | 小时 | 315 |
| 15 | 车轮式铲车（功率不低于135KW） （含车辆、驾驶员等所有费用） | 小时 | 360 |
| 16 | 车轮式铲车（功率不低于180KW） （含车辆、驾驶员等所有费用） | 小时 | 405 |
| 17 | 履带式单斗挖掘机（液压）（斗容量0.6m³） （含车辆、驾驶员等所有费用） | 小时 | 240 |
| 18 | 履带式单斗挖掘机（液压）（斗容量1m³） （含车辆、驾驶员等所有费用） | 小时 | 320 |
| 19 | 吊车(汽车式起重机20T) （含车辆、驾驶员等所有费用） | 小时 | 400 |
| 20 | 场外运输费用（履带式挖掘机1m³以内） （含车辆、驾驶员等所有费用） | 台次 | 6840 |
| 21 | 场外运输费用（履带式推土机90KW以内） （含车辆、驾驶员等所有费用） | 台次 | 5670 |
| 22 | 场外运输费用（履带式推土机90KW以外） （含车辆、驾驶员等所有费用） | 台次 | 6750 |

注：

（1）本项目报价为固定下浮率，全费用综合单价（成交单价）=全费用综合单价限价*（1-成交下浮率），全费用综合单价（成交单价）包括但不限于竞争性磋商采购文件所确定的采购范围内（秸秆禁烧、垃圾清运、防尘网覆盖、散乱污整治、日常巡查等）服务所需要的人工、劳务、管理、培训、设备、机械、车辆、车辆保险费、车辆违章费、运输、场外运输、油耗、设备车辆维修、设备车辆养护、设备车辆折旧、药剂、耗材、专用工具、人员保险费、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

（2）本项目结算时，按实际完成工作量进行结算，全费用综合单价（成交单价）=全费用综合单价限价*（1-成交下浮率）。工作量按实结算，单价均为含税单价。（所有工作量须有采购单位相关部门书面确认。）

（3）在项目实施过程中如出现服务清单中没有的项，需经采购单位及审计单位共同签字确认其综合单价，未经确认的综合单价不予以结算。

（4）设备、机械、车辆可以是自有或租赁，相关所有费用包含在全费用综合单价中。

六、承包方式：固定下浮率（固定全费用综合单价）

- 七、付款方式

- 1、采购人根据考核情况，按次按实支付服务费。每次服务费支付金额根据最终中标（成交）下浮率和实际工作量计算，经审计单位审计结束后，凭审定单金额支付，但考核扣款等扣除项均在当次服务费中按实扣除。

2、成交供应商应于每次与采购人确定当次实际应付服务费金额，并按要求开具有效发票，凭票向采购人付款。因成交供应商未及时提供发票及所需材料导致相应后果的，采购人不承担任何责任。

八、服务质量考核办法

1、考核小组：考核小组成员由采购人或相关管理部门开展考核业务工作。

2、考核范围：北港街道大气污染防治项目工作。

3、考核方法：采用不定期抽查检查方式进行考评，不定期检查考评由采购人或相关管理部门的工作人员实施，检查考核人员根据抽样点检查等多种形式进行考评。依据附表《北港街道大气污染防治项目不定期检查记录表》 的扣罚项目进行考评，并根据所扣分值对应《北港街道大气污染防治项目评分计分办法扣罚金额标准表》予以当场发出扣罚通知单。

（1）本项目的扣罚金额以《北港街道大气污染防治项目不定期检查记录表》的评分项目为依据。

（2）考评时，扣1分罚款200元，继续有扣分的，每增扣1分增加罚款200元，如：

扣1分的罚200元，扣2分的罚400元，扣3分的罚600元，如此类推。

（3）所扣费用均在当期应付服务费用中按实扣除，以扣除罚款后实际服务费用支付。

《北港街道大气污染防治项目不定期检查记录表》

| 序号 | 扣罚条款 | 扣罚项目 （每次检查发现或接受反映核实：每发生一次） | 扣分标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员及工作管理 | 项目人员对待工作是否尽职尽责 | 3 |  |
| 2 |  | 项目人员没有及时到岗 | 3 |  |
| 3 |  | 项目人员数量未满足采购单位的需求 | 3 |  |
| 4 |  | 项目巡查人员是否及时反馈巡查情况或提供巡查照片 | 3 |  |
| 5 |  | 没有及时完成采购单位交给的任务 | 5 |  |
| 6 | 作业车辆及安全作业管理 | 作业车辆是否按照采购单位要求及时到位 | 5 |  |
| 7 |  | 作业车辆没有规范停放，妨碍交通安全 | 2 |  |
| 8 |  | 没有定期对一线作业人员进行安全教育培训 | 3 |  |
| 9 |  | 存在作业时段、使用车辆不详细、不真实等现象的 | 3 |  |
| 10 |  | 驾驶人员未持证上岗或有危险驾驶行为的 | 5 |  |
| 11 |  | 作业车辆未保障证照齐全有效的或发生安全事故的 | 5 |  |
| 12 | 其他管理 | 采购人召开会议，不到场参加的 | 5 |  |
| 13 |  | 项目完成质量不符合采购单位的要求 | 5 |  |
| 14 |  | 因项目实施不及时、不到位，造成各级别通报、曝光的 | 10 |  |
| 15 |  | 采购人对服务工作指出不足及改进但不予整改配合的 | 10 |  |
| 16 |  | 采购单位通过考核情况，要求更换不合格项目人员，但成交单位不予配合的 | 10 |  |
| 17 |  | 项目服务单位应急处置不及时、不到位的 | 10 |  |
| 18 |  | 有特殊情况或重大活动时不积极组织和配合采购单位相关工作的 | 10 |  |